		
Приложение № 1
к Постановлению местной 
администрации внутригородского
муниципального образования города федерального значения
Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское
                                                                     от «18» августа 2026 г. № 30-п    
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕРГИЕВСКОЕ 

Муниципальная программа 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования» 
на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
[bookmark: _GoBack] 
1. Заказчик: Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское.

2. Паспорт муниципальной программы: определен в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

3. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы:
Благоустройство территорий муниципального образования является одним 
из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности проживания, работы и проведения свободного времени для жителей внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга МО Сергиевское (далее – Муниципальное образование МО Сергиевское). Современные объекты благоустройства обеспечивают эстетическую красоту, а также комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности населения внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга МО Сергиевское.
Важным аспектом работы в сфере благоустройства территории муниципального образования МО Сергиевское является создание комфортной, эстетической и удобной среды обитания для каждого вида застройки, учитывая потребности жителей и визуальное восприятие территории гостями муниципального образования МО Сергиевское.
Также немаловажным фактором является экологическая обстановка. Загрязнение воздушной среды, почвы от автомобилей и жизнедеятельности человека можно значительно уменьшить, увеличивая площади посадок зелёных насаждений на территории муниципального образования, ухаживая за существующими деревьями, кустарниками и цветами.
Учитывая состояние внутриквартальных и дворовых территорий в настоящее время, одной из приоритетных задач муниципального образования является осуществление благоустройства и создание санитарного благополучия на территории муниципального образования.

4. Цели муниципальной программы: 
· Обеспечение комфортных условий для жизни, отдыха и культурной деятельности жителей муниципального образования МО Сергиевское. 
· Улучшение санитарного и эстетического состояния внутриквартальной территории муниципального образования МО Сергиевское.

5. Характеристика проблемы, задачи муниципальной программы:
· Создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения МО Сергиевское, в том числе мероприятия по улучшению благоустройства внутриквартальных территорий;
· Поддержание существующего уровня благоустройства внутриквартальных территорий и территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское;
· Создание новых объектов благоустройства на внутриквартальных территориях и площади зеленых насаждений;
· Размещение, содержание детских игровых площадок;
· Размещение, содержание спортивных площадок;
· Создание условий для проведения досуга и общения разных возрастных групп населения на территории внутригородского муниципального образования                                  Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское;
· Улучшение санитарной обстановки на территории муниципального образования.
6. Сроки реализации муниципальной программы: 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.
7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
· Повышение обеспеченности территорий муниципального образования МО Сергиевское объектами благоустройства;
· Повышение качества благоустройства внутриквартальной территории муниципального образования МО Сергиевское за счёт сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства.

8. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:

	[bookmark: _Hlk210817599]№ п/п
	
Наименование целевого показателя
	
Единица измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	
	
2026 год
	Плановый период

	
	
	
	
	2027 год
	2028 год

	
1
	Разработано проектов благоустройства территории МО
	ед.
	1
	1
	2

	
2
	Отремонтированные покрытия внутриквартальных территорий 
	кв.м.
	13000
	3000
	6000

	
3
	Удалено аварийных, больных деревьев и кустарников на ВКТ и территориях ЗНОП

	шт.
	32
	х
	х

	
4
	Содержание (в том числе ремонт) детских и спортивных площадок
	дет/спорт
шт.
	54/16
	54/16
	54/16

	
5
	Установка нового детского/спортивного оборудования 
	    шт.
	11
	32
	0

	
  6
	Посаженные деревья и кустарники
	шт.
	381
	35
	30

	
7
	Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений
	кв.м.
	213 123
	213 123
	213 123

	
8
	Устройство новых внутридворовых пространств:
 детского/спортивного/зон отдыха
	Ед.
	4
	3
	0

	 
9
	Сумма средств, израсходованных на реализацию программы, в расчете на 1 жителя мун. образования
	тыс. руб.
	1,97
	0,77
	0,68



9. Перечень мероприятий муниципальной программы, сроки и ожидаемые результаты их реализации: определен в Приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
10. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы: определено в Приложениях 3, 4 и 5 к настоящей муниципальной программе.
11. Объем финансирования муниципальной программы:
(тыс. руб.)
	Всего
	В том числе:

	
	2026 год
	Плановый период

	
	
	2027 год
	2028 год

	205 905,6
	118 905,6
	46 000,0
	41 000,0




12. Источник финансирования муниципальной программы: бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

13. Обоснование потребностей в необходимости реализации муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта):
· Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;
· Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 
· Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»; 
· Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 N 396-88 "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»; 
· Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2016 года № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»;
· Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское.

14. Механизм реализации муниципальной программы:
Управление реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. Распределение сфер ответственности. Организация эффективного выполнения программных мероприятий. Контроль достижения ожидаемых конечных результатов.
Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими лицами и договоров с юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона                № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов и заключением договоров.

15. Социальные и экономические последствия реализации муниципальной программы: 
На развитие благоприятной социальной обстановки в муниципальном образовании повлияют:
· повышение обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства;
· комплексное решение проблем благоустройства;
· улучшение внешнего вида территории муниципального образования.
Положительный социально-экономический эффект имеют:
· обновление и благоустройство территории муниципального образования;
· улучшение состояния дорожного покрытия повышает комфортность передвижения, как для водителей, так и для пешеходов и велосипедистов.























Приложение 1
к муниципальной программе

Паспорт муниципальной программы
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования» 
на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов


	Наименование муниципальной программы
	Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации благоустройства и озеленения территории муниципального образования муниципальный округ Сергиевское на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

	Основания для разработки муниципальной программы
	· Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;
· Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; (Глава 3, статья 10)
· Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180                                      «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»; 
· Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 N 396-88 "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»; 
· Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2016 года № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»;
· Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское.


	Участники муниципальной программы
	Жители внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское

	Разработчик муниципальной программы
	Отдел благоустройства и озеленения местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское[footnoteRef:1] [1:  Наименование структурного подразделения указано с учетом распоряжения МА ВМО Сергиевское от 24.09.2025г. № 84 «О штатных мероприятиях в местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское»] 


	Реквизиты документа, которым утверждена муниципальная программа
	Постановление администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское от 20.10.2025 № 67-п                                 «Об утверждении перечня муниципальных программ» 

	Основные цели муниципальной программы и их значения
	1. Обеспечение комфортных условий для жизни, отдыха и культурной деятельности жителей внутригородского муниципального образования МО Сергиевское.
2. Улучшение санитарного и эстетического состояния внутриквартальной территории муниципального образования МО Сергиевское.

	Задачи муниципальной программы
	1. Создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения МО Сергиевское, в том числе мероприятий по улучшению благоустройства внутриквартальных территорий;
2. Поддержание существующего уровня благоустройства внутриквартальных территорий и территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения МО Сергиевское;
3. Создание новых объектов благоустройства на внутриквартальных территориях и площадях зеленых насаждений;
4. Размещение детских игровых площадок;
5. Размещение спортивных площадок;
6. Создание условий для проведения досуга и общения разных возрастных групп населения на территории МО Сергиевское;
7. Улучшение санитарной обстановки на территории МО Сергиевское.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 
	Достижение количественных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы определённых в п. 8 муниципальной программы

	Срок реализации муниципальной программы
	2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

	Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы
	Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

	Объем финансирования (тыс. руб.)
	Всего (тыс. руб.), в том числе:
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	205 905,6
	118 905,6
	46 000,0
	41 000,0

	Системы управления реализацией муниципальной программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между разработчиком программы и ее участниками
	- управление реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. Распределение сфер ответственности. Организация эффективного выполнения программных мероприятий. Контроль достижения ожидаемых конечных результатов.
- заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона    № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов.


Приложение 2
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
сроки и ожидаемые результаты их реализации муниципальной программы
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации благоустройства и озеленения территории муниципального образования муниципальный округ Сергиевское на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Стоимость, тыс. руб.
	Ожидаемые результаты реализации
	Срок исполнения мероприятия

	
	
	
	Единица измерения
	Количество
	

	
На 2026 год

	1
	Мероприятия в сфере благоустройства и озеленения территории муниципального образования
	
32 206,4
	х
	х
	1-4 кв. 2026 г.

	2.1
	Мероприятия по благоустройству
	
9234,6

	х
	х
	1-4 кв. 2026 г.

	2.1.1
	Устранение аварийности инертными материалами
	4293,8
	х
	х
	2-3 кв. 2026г

	2.1.2
	Засыпка песка в песочницы
	282,0
	м.куб
	40
	2-4 кв. 2026г

	2.1.3
	Ремонт детского и спортивного оборудования
	1 500,0
	
ед.
	
54/16
	2-4 кв. 2026г

	2.1.4
	Удаление аварийных и больных деревьев и кустарников (ВКТ)
	71,0
	ед.
	4
	2-4 кв. 2026г

	2.1.5
	Технический надзор и составление сметной документации
	1504,0
	х.
	х
	2-4 кв. 2026г

	2.2.1
	Мероприятия по проектированию территорий, в границах ВКТ 
	350,0
	ед.
	1
	1-4 кв. 2026г

	2.2.2
	Мероприятия по проектированию территорий, в границах ЗНОП МЗ
	350,0
	ед.
	1
	1-4 кв. 2026г

	2.3
	Оплата восстановительной стоимости территории, в границах ВКТ
	883,8
	х
	х
	1-3 кв. 2026г

	3.
	Мероприятия, в сфере озеленения 
	22 971,8
	х
	х
	1-4 кв. 2026г.

	3.1
	Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 
	17 649,0
	м.кв.
	213 123
	
1-4 кв. 2026г.

	3.1.1
	Удаление аварийных и больных деревьев и кустарников
	1038,5
	ед.
	32
	1-4 кв. 2026г.

	3.1.2
	Вывоз листвы с территории ЗНОП (в период месячников по благоустройству)
	500,0
	х
	х
	2-4 кв. 2026г.

	3.1.3
	Озеленение и посадка цветов в вазоны
	729,0
	x
	x
	2-3 кв. 2026г

	3.2
	Оплата восстановительной стоимости территорий, в границах ЗНОП МЗ
	3055,3
	х
	х
	1-3 кв. 2026г

	4
	Мероприятия по организации благоустройства в рамках программы "Петербургские дворы" за счет местного бюджета
	7559,9
	х
	х
	2-4 кв. 2026г.

	4.1
	Благоустройство территории по адресу пр. Художников д. 24 корп. 1
	1415,1
	х
	х
	2-4 кв. 2026г.

	4.2
	Асфальтирование ул. Ивана Фомина д.7 корп. 2  
	6144,8
	х
	х
	2-4 кв. 2026г.

	5
	Мероприятия по озеленению в рамках программы "Петербургские дворы" за счет местного бюджета
	1302,5
	х
	х
	2-4 кв. 2026г.

	5.1
	Озеленение территории по адресу пр. Художников д. 24 корп. 1
	1302,5
	х
	х
	2-4 кв. 2026г.

	6
	Мероприятия по организации благоустройства в рамках программы "Петербургские дворы" за счет бюджета Санкт-Петербурга
	52 287,6
	х
	х
	2-4 кв. 2026г.

	6.1
	Благоустройство территории по адресу пр. Художников д. 24 корп. 1
	16 045,6
	х
	х
	2-4 кв. 2026г.

	6.2
	Асфальтирование ул. Ивана Фомина д.7 корп. 2  
	36 246,0
	х
	х
	2-4 кв. 2026г.

	7
	Мероприятия по озеленению в рамках программы "Петербургские дворы" за счет бюджета Санкт-Петербурга
	25 024,2
	х
	х
	2-4 кв. 2026г.

	7.1
	Озеленение территории по адресу пр. Художников д. 24 корп. 1
	25 024,2
	х
	х
	2-4 кв. 2026г.

	8.
	Архитектурное проектирование освещения детских площадок.
	525,0 
	ед.
	1
	1-4 кв. 2026г

	9
	ИТОГО на 2026 год
	118 905,6
	x
	x
	x

	Плановый период:

	[bookmark: _Hlk210817837]На первый год планового периода 2027 год

	
1
	Мероприятия в сфере благоустройства и озеленения территории муниципального образования
	

39 200,0
	
х
	
х
	
1-4 кв. 2027 г.

	2.1
	Мероприятия по благоустройству
	
20 841,0
	х
	х
	1-4 кв. 2027 г.

	2.2
	Ремонт асфальтовых покрытий
	10 741,0
	м.кв 
	3000
	2-3 кв. 2027г

	2.3
	Устранение аварийности инертными материалами
	400,0
	х
	х
	2-3 кв. 2027г

	2.4
	Засыпка песка в песочницы
	550,0
	м.куб
	100
	2-4 кв. 2027г

	2.5
	Ремонт детского и спортивного оборудования
	8000,0
	
ед.
	
55/16
	2-4 кв. 2027г

	2.6
	Удаление аварийных и больных деревьев и кустарников (ВКТ)
	350,0
	ед.
	15
	2-4 кв. 2027г

	2.7
	Технический надзор и составление сметной документации
	800,0
	х
	х
	1-4 кв. 2027 г.

	3
	Мероприятия, в сфере озеленения 
	18 359,0
	х
	х
	1-4 кв. 2027г.

	3.1
	Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 
	
16 359,0
	х
	213 123
	1-4 кв. 2027г.

	3.2
	Удаление аварийных и больных деревьев и кустарников
	400,0
	х
	По результат обследований
	1-4 кв. 2027г.

	3.3
	Вывоз листвы с территории ЗНОП (в период месячников по благоустройству)
	1000,0
	х
	х
	2-4 кв. 2027г.

	3.4
	Озеленение и посадка цветов в вазоны
	600,0
	x
	x
	2-3 кв. 2027г

	4.
	Мероприятия по проектированию
	1300,0
	x
	x
	1-4 кв. 2027г

	4.1
	Территорий, в границах ВКТ 
	400,0
	ед.
	1
	1-4 кв. 2026г

	4.2
	Территорий, в границах ЗНОП МЗ
	400,0
	ед.
	1
	1-4 кв. 2026г

	4.3
	Архитектурное проектирование освещения детских площадок.
	500,0 
	ед.
	1
	1-4 кв. 2026г

	5
	Мероприятия по уплате восстановительной стоимости
	5500,0
	х
	х
	1 кв. 2026г

	5.1
	Территорий, в границах ВКТ 
	4000,0
	х
	х
	1 кв. 2026г

	5.2
	Территорий, в границах ЗНОП МЗ
	1500,0
	х
	х
	1 кв. 2026г

	7
	
ИТОГО на 2027 год

	46 000,0
	x
	x
	x

	На второй год планового периода 2028 год

	1
	Мероприятия в сфере благоустройства и озеленения территории муниципального образования
	
39 500,0
	х
	х
	1-4 кв. 2028г.

	2.1
	Мероприятия по благоустройству
	26 114,0
	х
	х
	1-4 кв. 2028г.

	2.2
	Ремонт асфальтовых покрытий
	15 000,0
	х
	6000
	2-3 кв. 2028г

	2.3
	Устранение аварийности инертными материалами
	500,0
	х
	х
	2-3 кв. 2028г

	2.4
	Засыпка песка в песочницы
	514,0
	м.куб
	100
	2-4 кв. 2028г

	2.5
	Ремонт детского и спортивного оборудования
	8000,0
	ед.
	55/16
	2-4 кв. 2028г

	2.6
	Удаление аварийных и больных деревьев и кустарников (ВКТ)
	400,0
	ед.
	20
	2-4 кв. 2028г

	2.7
	Технический надзор и составление сметной документации
	1700,0
	х
	х
	3-4 кв. 2028г

	3
	Мероприятия в сфере озеленения 
	13 386,0
	х
	х
	1-4 кв. 2028г.

	3.1.
	Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения
	11 823
	м.кв
	213 123
	1-4 кв. 2028г.

	3.2
	Удаление аварийных и больных деревьев и кустарников
	563
	ед
	15
	2-4 кв. 2028 г.

	3.3
	Вывоз листвы с территории ЗНОП
	800,0
	х
	х
	2-4 кв. 2028г.

	3.4
	Озеленение и посадка цветов в вазоны
	200,0
	x
	x
	2-3 кв. 2028г

	4.
	Мероприятия по проектированию
	1500,0
	x
	x
	1-4 кв. 2028г

	4.1
	Территорий, в границах ВКТ 
	750,0,0
	ед.
	1
	1-4 кв. 2028г

	4.2
	Территорий, в границах ЗНОП МЗ
	750,0,0
	ед.
	1
	1-4 кв. 2028г

	4.3
	Архитектурное проектирование освещения детских площадок.
	х 
	х
	х
	1-4 кв. 2028г

	6
	ИТОГО на 2028 год
	41 000,0
	x
	x
	x





Приложение 3
к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы, мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
 «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования» на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
На 2026 год:

	Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории муниципального образования*

	№ Целевой статьи 600000130
	Ед. измерения
	Кол-во
	Сумму, тыс. руб.
	Сроки исполнения

	Мероприятия
	
	
	
	

	Устранение аварийности (инертными материалами)
	м.куб
	х
	4293,8
	2-3 кв. 2026г

	Содержание (ремонт) детского и спортивного оборудования
	ед
	54/16
	1500,0
	2-4 кв. 2026г

	Засыпка песка в песочницу
	м.куб
	40
	282,0
	2-4 кв. 2026г

	Удаление аварийных и больных деревьев и кустарников
	ед.
	4
	71,0
	2-4 кв. 2026г

	Технический надзор и составление сметной документации
	х.
	х
	1504,0
	2-4 кв. 2026г

	Оплата восстановительной стоимости на ВКТ
	х
	х
	883,8
	1-4 кв. 2026г

	Разработка проектной документации
	х
	х
	700,0
	2-4 кв. 2026г

	ИТОГО
	х
	х
	9234,6
	         х


*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе 








	Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в части создания (размещения), переустройства восстановления и ремонта объектов зеленых насаждений общего пользования местного значения*

	№ Целевой статьи 60000 00131
	Ед. измерения
	Кол-во
	Сумму, тыс. руб.
	Сроки исполнения

	Мероприятия
	
	
	
	

	Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 
	кв.м.
	213 123
	
17 649,0
	1-4 кв. 2026г.

	Удаление аварийных и больных деревьев на территории ЗНОП
	ед.
	32
	1038,5
	1-4 кв. 2026г.

	Вывоз листвы с территории ЗНОП
	х
	х
	500,0
	2-4 кв. 2026г.

	Компенсационное озеленение
	x
	x
	729,3
	2-3 кв. 2026г

	Оплата восстановительной стоимости 
	х
	х
	3055,0
	1-4 кв. 2026г

	ИТОГО
	x
	x
	22 971,8
	1-4 кв. 2026г.


*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе 


	Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы "Петербургские дворы"*

	№ Целевой статьи цел. статья 60000NP001
	Ед. измерения
	Кол-во
	Сумму, тыс. руб.
	Сроки исполнения
	

	Мероприятия
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	х
	x
	7559,9
	2-4 кв. 2026г
	



*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе 





	Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, за счет местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы " Петербургские дворы"*

	№ Целевой статьи цел. статья 60000NP002
	Ед. измерения
	Кол-во
	Сумму, тыс. руб.
	Сроки исполнения
	

	Мероприятия
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	х
	x
	1302,5
	2-4 кв. 2026г
	



*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе 


	Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет бюджета Санкт-Петербурга  в рамках выполнения мероприятий программы "Петербургские дворы*

	№ Целевой статьи цел. статья 60000SP001
	Ед. измерения
	Кол-во
	Сумму, тыс. руб.
	Сроки исполнения
	

	Мероприятия
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	х
	x
	52 287,6
	2-4 кв. 2026г
	



*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе 



	Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, за счет бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы " Петербургские дворы"*

	№ Целевой статьи цел. статья 60000SP001
	Ед. измерения
	Кол-во
	Сумму, тыс. руб.
	Сроки исполнения
	

	Мероприятия
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	х
	x
	25 024,2
	2-4 кв. 2026г
	








	Архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период

	№ Целевой статьи цел. статья 60000 00132
	Ед. измерения
	Кол-во
	Сумму, тыс. руб.
	Сроки исполнения
	

	Мероприятия
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	х
	x
	525,0
	1-4 кв. 2026г
	



	№
	Адресный перечень по ремонту асфальтового покрытия на внутриквартальной территории

	Адресный перечень по благоустройству территории

	1. 
	ул. Есенина, дом 22 к3-24
	пр. Художников, д. 24, корп. 1, пр. Художников, д. 26, корп. 2, лит. А.

	2. 
	ул. Ивана Фомина, дом 7к2
	

	3. 
	пр. Просвещения, дом 48
	

	4. 
	ул. Есенина, дом 18к1-20к1
	

	5. 
	ул. Ивана Фомина д. 7 (кадастровый квартал
№ 78:36:0005519)
	

	6. 
	Сиреневый бул., д. 8, корп. 1
	














Приложение 4
к муниципальной программе
ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы, мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Благоустройство территории муниципального образования» на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
 На 2027 год:
	Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории муниципального образования*

	№ Целевой статьи 600000130
	Ед. измерения
	Кол-во
	Сумму, тыс. руб.
	Сроки исполнения

	Мероприятия
	
	
	
	

	Ремонт асфальтовых покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях 
	м.кв
	3000,0
	10 741,0
	2-3 кв. 2027г

	Устранение аварийности инертными материалами
	х
	х
	400,0
	2-3 кв. 2027г

	Ремонт детского и спортивного оборудования
	ед
	55/16
	8000,0
	2-4 кв. 2027г

	Засыпка песка в песочницу
	м.куб
	100
	550,0
	2-4 кв. 2027г

	Разработка сметной документации
	х
	х
	200,0
	2-4 кв. 2027г

	Удаление аварийных и больных деревьев и кустарников
	ед.
	15
	350,0
	2-4 кв. 2027г

	Разработка проектной документации
	ед.
	2
	800,0
	2-4 кв. 2027г

	Технический надзор
	х
	х
	600,0
	2-4 кв. 2027г

	Оплата восстановительной стоимости на ВКТ
	х
	х
	4000,0
	1-4 кв. 2027г

	ИТОГО
	х
	х
	25 641,0
	х


*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе 




	Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в части создания (размещения), переустройства восстановления и ремонта объектов зеленых насаждений общего пользования местного значения*

	№ Целевой статьи 60000 00131
	Ед. измерения
	Кол-во
	Сумму, тыс. руб.
	Сроки исполнения

	Мероприятия
	
	
	
	

	Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 
	
кв.м.
	
213 123
	
16 359,0
	

1-4 кв. 2027г г.

	удаление аварийных и больных деревьев и кустарников
	х
	по результатам обследований
	400,0
	2-4 кв. 2027г г.

	Вывоз листвы с территории ЗНОП
	х
	х
	1000,0
	2-4 кв. 2027г г.

	Озеленение и посадка цветов в вазоны
	х
	х
	600,0
	2-4 кв. 2027г г.

	Оплата восстановительной стоимости
	х
	х
	1500,0
	1-4 кв. 2027г г.

	ИТОГО
	x
	x
	19 859,0
	x


*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе 


	Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы "Петербургские дворы"*

	№ Целевой статьи цел. статья 60000NP001
	Ед. измерения
	Кол-во
	Сумму, тыс. руб.
	Сроки исполнения
	

	Мероприятия
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	x
	x
	х
	x
	



*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе 






	Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, за счет местного бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы " Петербургские дворы"*

	№ Целевой статьи цел. статья 60000NP002
	Ед. измерения
	Кол-во
	Сумму, тыс. руб.
	Сроки исполнения
	

	Мероприятия
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	x
	x
	х
	x
	



*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе 


	
	Архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период

	№ Целевой статьи цел. статья 60000 00132
	Ед. измерения
	Кол-во
	Сумму, тыс. руб.
	Сроки исполнения
	

	Мероприятия
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	х
	x
	500,0
	1-4 кв. 2027г
	












Приложение 5
к муниципальной программе
ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы, мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения 
«Благоустройство и озеленение территории муниципального образования» на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

 На 2028 год:

	Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории муниципального образования*

	№ Целевой статьи 600000130
	Ед. измерения
	Кол-во
	Сумму, тыс. руб.
	Сроки исполнения

	Мероприятия
	
	
	
	

	Ремонт асфальтовых покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях 
	м.кв
	6000
	15 000,0
	2-3 кв. 2028 г

	Устранение аварийности инертными материалами
	м3
	х
	500
	2-3 кв. 2028 г

	Ремонт детского и спортивного оборудования
	ед
	55/16
	8000,0
	2-4 кв. 2028 г

	Удаление аварийных и больных деревьев и кустарников
	ед.
	20
	400,0
	2-4 кв. 2028 г

	Засыпка песка в песочницу
	м3
	100
	514,0
	2-4 кв. 2028 г

	Разработка сметной документации 
	х
	х
	300,0
	2-4 кв. 2028 г

	Технический надзор
	х
	х
	1400,0
	

	Разработка проектной документации
	ед.
	2
	1500,0
	2-4 кв. 2028 г 

	ИТОГО
	х
	х
	27 614,0
	х


*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе 







	Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в части создания (размещения), переустройства восстановления и ремонта объектов зеленых насаждений общего пользования местного значения*

	№ Целевой статьи 60000 00131
	Ед. измерения
	Кол-во
	Сумму, тыс. руб.
	Сроки исполнения

	Мероприятия
	
	
	
	

	Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 
	
кв.м.
	
213 123
	
11 823,0
	

1-4 кв. 2028 г.

	удаление аварийных и больных деревьев и кустарников
	х
	по результатам обследований
	563,0
	2-4 кв. 2028 г.

	Вывоз листвы с территории ЗНОП
	х
	х
	800,0
	2-4 кв. 2028 г

	Озеленение и посадка цветов в вазоны
	х
	х
	200,0
	2-4 кв. 2028 г

	ИТОГО
	x
	x
	13 386,0
	x


*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе 


	Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы "Петербургские дворы"*

	№ Целевой статьи цел. статья 60000NP001
	Ед. измерения
	Кол-во
	Сумму, тыс. руб.
	Сроки исполнения
	

	Мероприятия
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	x
	x
	х
	x
	



*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе 







	Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, за счет местного бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы " Петербургские дворы"*

	№ Целевой статьи цел. статья 60000NP002
	Ед. измерения
	Кол-во
	Сумму, тыс. руб.
	Сроки исполнения
	

	Мероприятия
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	x
	x
	х
	x
	



*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе 


	
	Архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период

	№ Целевой статьи цел. статья 60000 00132
	Ед. измерения
	Кол-во
	Сумму, тыс. руб.
	Сроки исполнения
	

	Мероприятия
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	х
	x
	х
	1-4 кв. 2028г
	



