Приложение № 1

к Постановлению местной

администрации внутригородского

муниципального образования города федерального значения

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское

от «17» сентября 2026 г. № 34-п

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕРГИЕВСКОЕ

Муниципальная программа

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования»

на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

1. Заказчик: Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское.

2. Паспорт муниципальной программы: определен в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

3. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы:

Благоустройство территорий муниципального образования является одним 
из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности проживания, работы и проведения свободного времени для жителей внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга МО Сергиевское (далее – Муниципальное образование МО Сергиевское). Современные объекты благоустройства обеспечивают эстетическую красоту, а также комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности населения внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга МО Сергиевское.

Важным аспектом работы в сфере благоустройства территории муниципального образования МО Сергиевское является создание комфортной, эстетической и удобной среды обитания для каждого вида застройки, учитывая потребности жителей и визуальное восприятие территории гостями муниципального образования МО Сергиевское.

Также немаловажным фактором является экологическая обстановка. Загрязнение воздушной среды, почвы от автомобилей и жизнедеятельности человека можно значительно уменьшить, увеличивая площади посадок зелёных насаждений на территории муниципального образования, ухаживая за существующими деревьями, кустарниками и цветами.

Учитывая состояние внутриквартальных и дворовых территорий в настоящее время, одной из приоритетных задач муниципального образования является осуществление благоустройства и создание санитарного благополучия на территории муниципального образования.

4. Цели муниципальной программы:

- Обеспечение комфортных условий для жизни, отдыха и культурной деятельности жителей муниципального образования МО Сергиевское.

- Улучшение санитарного и эстетического состояния внутриквартальной территории муниципального образования МО Сергиевское.

5. Характеристика проблемы, задачи муниципальной программы:

- Создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения МО Сергиевское, в том числе мероприятия по улучшению благоустройства внутриквартальных территорий;

- Поддержание существующего уровня благоустройства внутриквартальных территорий и территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское;

- Создание новых объектов благоустройства на внутриквартальных территориях и площади зеленых насаждений;

- Размещение, содержание детских игровых площадок;

- Размещение, содержание спортивных площадок;

- Создание условий для проведения досуга и общения разных возрастных групп населения на территории внутригородского муниципального образования                                  Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское;

- Улучшение санитарной обстановки на территории муниципального образования.

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- Повышение обеспеченности территорий муниципального образования МО Сергиевское объектами благоустройства;

- Повышение качества благоустройства внутриквартальной территории муниципального образования МО Сергиевское за счёт сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства.

8. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | Плановый период |  |
|  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |
| 1 | Разработано проектов благоустройства территории МО | ед. | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Отремонтированные покрытия внутриквартальных территорий | кв.м. | 14000 | 3000 | 6000 |
| 3 | Удалено аварийных, больных деревьев и кустарников на ВКТ и территориях ЗНОП | шт. | 32 | х | х |
| 4 | Содержание (в том числе ремонт) детских и спортивных площадок | дет/спорт шт. | 54/16 | 54/16 | 54/16 |
| 5 | Установка нового детского/спортивного оборудования | шт. | 11 | 32 | 0 |
| 6 | Посаженные деревья и кустарники | шт. | 381 | 35 | 30 |
| 7 | Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений | кв.м. | 213 123 | 213 123 | 213 123 |
| 8 | Устройство новых внутридворовых пространств: детского/спортивного/зон отдыха | Ед. | 4 | 3 | 0 |
| 9 | Сумма средств, израсходованных на реализацию программы, в расчете на 1 жителя мун. образования | тыс. руб. | 1,97 | 0,77 | 0,68 |

9. Перечень мероприятий муниципальной программы, сроки и ожидаемые результаты их реализации: определен в Приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

10. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы: определено в Приложениях 3, 4 и 5 к настоящей муниципальной программе.

11. Объем финансирования муниципальной программы:

(тыс. руб.)

| Всего | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | Плановый период |  |
|  |  | 2027 год | 2028 год |
| 205 915,6 | 118 915,6 | 46 000,0 | 41 000,0 |

12. Источник финансирования муниципальной программы: бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

13. Обоснование потребностей в необходимости реализации муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта):

- Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

- Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;

- Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 N 396-88 "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»;

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2016 года № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»;

- Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское.

14. Механизм реализации муниципальной программы:

Управление реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. Распределение сфер ответственности. Организация эффективного выполнения программных мероприятий. Контроль достижения ожидаемых конечных результатов.

Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими лицами и договоров с юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона                № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов и заключением договоров.

15. Социальные и экономические последствия реализации муниципальной программы:

На развитие благоприятной социальной обстановки в муниципальном образовании повлияют:

- повышение обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства;

- комплексное решение проблем благоустройства;

- улучшение внешнего вида территории муниципального образования.

Положительный социально-экономический эффект имеют:

- обновление и благоустройство территории муниципального образования;

- улучшение состояния дорожного покрытия повышает комфортность передвижения, как для водителей, так и для пешеходов и велосипедистов.

Приложение 1

к муниципальной программе

Паспорт муниципальной программы

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования»

на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации благоустройства и озеленения территории муниципального образования муниципальный округ Сергиевское на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; - Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; (Глава 3, статья 10) - Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»; - Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 N 396-88 "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»; - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2016 года № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»; - Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское. |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Жители внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское |  |  |  |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел благоустройства и озеленения местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское |  |  |  |
| Реквизиты документа, которым утверждена муниципальная программа | Постановление администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское от 20.10.2025 № 67-п «Об утверждении перечня муниципальных программ» |  |  |  |
| Основные цели муниципальной программы и их значения | - Обеспечение комфортных условий для жизни, отдыха и культурной деятельности жителей внутригородского муниципального образования МО Сергиевское. - Улучшение санитарного и эстетического состояния внутриквартальной территории муниципального образования МО Сергиевское. |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - Создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения МО Сергиевское, в том числе мероприятий по улучшению благоустройства внутриквартальных территорий; - Поддержание существующего уровня благоустройства внутриквартальных территорий и территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения МО Сергиевское; - Создание новых объектов благоустройства на внутриквартальных территориях и площадях зеленых насаждений; - Размещение детских игровых площадок; - Размещение спортивных площадок; - Создание условий для проведения досуга и общения разных возрастных групп населения на территории МО Сергиевское; - Улучшение санитарной обстановки на территории МО Сергиевское. |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: | Достижение количественных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы определённых в п. 8 муниципальной программы |  |  |  |
| Срок реализации муниципальной программы | 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов |  |  |  |
| Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы | Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов |  |  |  |
| Объем финансирования (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.), в том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  | 205 915,6 | 118 915,6 | 46 000,0 | 41 000,0 |
| Системы управления реализацией муниципальной программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между разработчиком программы и ее участниками | - управление реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. Распределение сфер ответственности. Организация эффективного выполнения программных мероприятий. Контроль достижения ожидаемых конечных результатов. - заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов. |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

сроки и ожидаемые результаты их реализации муниципальной программы

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации благоустройства и озеленения территории муниципального образования муниципальный округ Сергиевское на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Ожидаемые результаты реализации |  | Срок исполнения мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  |
| На 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия в сфере благоустройства и озеленения территории муниципального образования | 32 216,4 | х | х | 1-4 кв. 2026 г. |  |
| 2.1 | Мероприятия по благоустройству | 9 376,3 | х | х | 1-4 кв. 2026 г. |  |
| 2.1.1 | Устранение аварийности инертными материалами | 4 535,5 | х | х | 2-3 кв. 2026г |  |
| 2.1.2 | Засыпка песка в песочницы | 282,0 | м.куб | 40 | 2-4 кв. 2026г |  |
| 2.1.3 | Ремонт детского и спортивного оборудования | 1 400,0 | ед. | 54/16 | 2-4 кв. 2026г |  |
| 2.1.4 | Удаление аварийных и больных деревьев и кустарников (ВКТ) | 71,0 | ед. | 4 | 2-4 кв. 2026г |  |
| 2.1.5 | Технический надзор и составление сметной документации | 1 504,0 | х. | х | 2-4 кв. 2026г |  |
| 2.2.1 | Мероприятия по проектированию территорий, в границах ВКТ | 350,0 | ед. | 1 | 1-4 кв. 2026г |  |
| 2.2.2 | Мероприятия по проектированию территорий, в границах ЗНОП МЗ | 350,0 | ед. | 1 | 1-4 кв. 2026г |  |
| 2.3 | Оплата восстановительной стоимости территории, в границах ВКТ | 883,8 | х | х | 1-3 кв. 2026г |  |
| 3. | Мероприятия, в сфере озеленения | 22 840,1 | х | х | 1-4 кв. 2026г. |  |
| 3.1 | Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | 17 649,0 | м.кв. | 213 123 | 1-4 кв. 2026г. |  |
| 3.1.1 | Удаление аварийных и больных деревьев и кустарников | 1038,5 | ед. | 32 | 1-4 кв. 2026г. |  |
| 3.1.2 | Вывоз листвы с территории ЗНОП (в период месячников по благоустройству) | 500,0 | х | х | 2-4 кв. 2026г. |  |
| 3.1.3 | Озеленение и посадка цветов в вазоны | 597,4 | x | x | 2-3 кв. 2026г |  |
| 3.2 | Оплата восстановительной стоимости территорий, в границах ЗНОП МЗ | 3055,2 | х | х | 1-3 кв. 2026г |  |
| 4 | Мероприятия по организации благоустройства в рамках программы "Петербургские дворы" за счет местного бюджета | 7559,9 | х | х | 2-4 кв. 2026г. |  |
| 4.1 | Благоустройство территории по адресу пр. Художников д. 24 корп. 1 | 1415,1 | х | х | 2-4 кв. 2026г. |  |
| 4.2 | Асфальтирование ул. Ивана Фомина д.7 корп. 2 | 6144,8 | х | х | 2-4 кв. 2026г. |  |
| 5 | Мероприятия по озеленению в рамках программы "Петербургские дворы" за счет местного бюджета | 1302,5 | х | х | 2-4 кв. 2026г. |  |
| 5.1 | Озеленение территории по адресу пр. Художников д. 24 корп. 1 | 1302,5 | х | х | 2-4 кв. 2026г. |  |
| 6 | Мероприятия по организации благоустройства в рамках программы "Петербургские дворы" за счет бюджета Санкт-Петербурга | 52 287,6 | х | х | 2-4 кв. 2026г. |  |
| 6.1 | Благоустройство территории по адресу пр. Художников д. 24 корп. 1 | 16 045,6 | х | х | 2-4 кв. 2026г. |  |
| 6.2 | Асфальтирование ул. Ивана Фомина д.7 корп. 2 | 36 242,0 | х | х | 2-4 кв. 2026г. |  |
| 7 | Мероприятия по озеленению в рамках программы "Петербургские дворы" за счет бюджета Санкт-Петербурга | 25 024,2 | х | х | 2-4 кв. 2026г. |  |
| 7.1 | Озеленение территории по адресу пр. Художников д. 24 корп. 1 | 25 024,2 | х | х | 2-4 кв. 2026г. |  |
| 8. | Архитектурное проектирование освещения детских площадок. | 525,0 | ед. | 1 | 1-4 кв. 2026г |  |
| 9 | ИТОГО на 2026 год | 118 915,6 | x | x | x |  |
| Плановый период: |  |  |  |  |  |  |
| На первый год планового периода 2027 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия в сфере благоустройства и озеленения территории муниципального образования | 39 200,0 | х | х | 1-4 кв. 2027 г. |  |
| 2.1 | Мероприятия по благоустройству | 20 841,0 | х | х | 1-4 кв. 2027 г. |  |
| 2.2 | Ремонт асфальтовых покрытий | 10 741,0 | м.кв | 3000 | 2-3 кв. 2027г |  |
| 2.3 | Устранение аварийности инертными материалами | 400,0 | х | х | 2-3 кв. 2027г |  |
| 2.4 | Засыпка песка в песочницы | 550,0 | м.куб | 100 | 2-4 кв. 2027г |  |
| 2.5 | Ремонт детского и спортивного оборудования | 8000,0 | ед. | 55/16 | 2-4 кв. 2027г |  |
| 2.6 | Удаление аварийных и больных деревьев и кустарников (ВКТ) | 350,0 | ед. | 15 | 2-4 кв. 2027г |  |
| 2.7 | Технический надзор и составление сметной документации | 800,0 | х | х | 1-4 кв. 2027 г. |  |
| 3 | Мероприятия, в сфере озеленения | 18 359,0 | х | х | 1-4 кв. 2027г. |  |
| 3.1 | Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | 16 359,0 | х | 213 123 | 1-4 кв. 2027г. |  |
| 3.2 | Удаление аварийных и больных деревьев и кустарников | 400,0 | х | По результат обследований | 1-4 кв. 2027г. |  |
| 3.3 | Вывоз листвы с территории ЗНОП (в период месячников по благоустройству) | 1000,0 | х | х | 2-4 кв. 2027г. |  |
| 3.4 | Озеленение и посадка цветов в вазоны | 600,0 | x | x | 2-3 кв. 2027г |  |
| 4. | Мероприятия по проектированию | 1300,0 | x | x | 1-4 кв. 2027г |  |
| 4.1 | Территорий, в границах ВКТ | 400,0 | ед. | 1 | 1-4 кв. 2027г |  |
| 4.2 | Территорий, в границах ЗНОП МЗ | 400,0 | ед. | 1 | 1-4 кв. 2027г |  |
| 4.3 | Архитектурное проектирование освещения детских площадок. | 500,0 | ед. | 1 | 1-4 кв. 2027г |  |
| 5 | Мероприятия по уплате восстановительной стоимости | 5500,0 | х | х | 1 кв. 2027г |  |
| 5.1 | Территорий, в границах ВКТ | 4000,0 | х | х | 1 кв. 2027г |  |
| 5.2 | Территорий, в границах ЗНОП МЗ | 1500,0 | х | х | 1 кв. 2027г |  |
| 7 | ИТОГО на 2027 год | 46 000,0 | x | x | x |  |
| На второй год планового периода 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия в сфере благоустройства и озеленения территории муниципального образования | 39 500,0 | х | х |  | 1-4 кв. 2028г. |  |
| 2.1 | Мероприятия по благоустройству | 26 114,0 | х | х |  | 1-4 кв. 2028г. |  |
| 2.2 | Ремонт асфальтовых покрытий | 15 000,0 | х | 6000 |  | 2-3 кв. 2028г |  |
| 2.3 | Устранение аварийности инертными материалами | 500,0 | х | х |  | 2-3 кв. 2028г |  |
| 2.4 | Засыпка песка в песочницы | 514,0 | м.куб | 100 |  | 2-4 кв. 2028г |  |
| 2.5 | Ремонт детского и спортивного оборудования | 8000,0 | ед. | 55/16 |  | 2-4 кв. 2028г |  |
| 2.6 | Удаление аварийных и больных деревьев и кустарников (ВКТ) | 400,0 | ед. | 20 |  | 2-4 кв. 2028г |  |
| 2.7 | Технический надзор и составление сметной документации | 1700,0 | х | х |  | 3-4 кв. 2028г |  |
| 3 | Мероприятия в сфере озеленения | 13 386,0 | х | х |  | 1-4 кв. 2028г. |  |
| 3.1. | Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | 11 823 | м.кв | 213 123 |  | 1-4 кв. 2028г. |  |
| 3.2 | Удаление аварийных и больных деревьев и кустарников | 563 | ед | 15 |  | 2-4 кв. 2028 г. |  |
| 3.3 | Вывоз листвы с территории ЗНОП | 800,0 | х | х |  | 2-4 кв. 2028г. |  |
| 3.4 | Озеленение и посадка цветов в вазоны | 200,0 | x | x |  | 2-3 кв. 2028г |  |
| 4. | Мероприятия по проектированию | 1500,0 | x | x |  | 1-4 кв. 2028г |  |
| 4.1 | Территорий, в границах ВКТ | 750,0,0 | ед. | 1 |  | 1-4 кв. 2028г |  |
| 4.2 | Территорий, в границах ЗНОП МЗ | 750,0,0 | ед. | 1 |  | 1-4 кв. 2028г |  |
| 4.3 | Архитектурное проектирование освещения детских площадок. | х | х | х |  | 1-4 кв. 2028г |  |
| 6 | ИТОГО на 2028 год | 41 000,0 | x | x |  | x |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы, мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Благоустройство и озеленение территории муниципального образования» на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

На 2026 год:

| Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории муниципального образования* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Целевой статьи 600000130 | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| Устранение аварийности (инертными материалами) | м.куб | х | 4 535,5 | 2-3 кв. 2026г |
| Содержание (ремонт) детского и спортивного оборудования | ед | 54/16 | 1400,0 | 2-4 кв. 2026г |
| Засыпка песка в песочницу | м.куб | 40 | 282,0 | 2-4 кв. 2026г |
| Удаление аварийных и больных деревьев и кустарников | ед. | 4 | 71,0 | 2-4 кв. 2026г |
| Технический надзор и составление сметной документации | х. | х | 1504,0 | 2-4 кв. 2026г |
| Оплата восстановительной стоимости на ВКТ | х | х | 883,8 | 1-4 кв. 2026г |
| Разработка проектной документации | х | х | 700,0 | 2-4 кв. 2026г |
| ИТОГО | х | х | 9 376,3 | х |

*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

| Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в части создания (размещения), переустройства восстановления и ремонта объектов зеленых насаждений общего пользования местного значения* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Целевой статьи 60000 00131 | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | кв.м. | 213 123 | 17 649,0 | 1-4 кв. 2026г. |
| Удаление аварийных и больных деревьев на территории ЗНОП | ед. | 32 | 1038,5 | 1-4 кв. 2026г. |
| Вывоз листвы с территории ЗНОП | х | х | 500,0 | 2-4 кв. 2026г. |
| Компенсационное озеленение | x | x | 597,4 | 2-3 кв. 2026г |
| Оплата восстановительной стоимости | х | х | 3055,2 | 1-4 кв. 2026г |
| ИТОГО | x | x | 22 840,1 | 1-4 кв. 2026г. |

*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

| Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы "Петербургские дворы"* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Целевой статьи цел. статья 60000NP001 | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по благоустройству элементов благоустройства по адресу: пр. Художников, д. 24, корп. 3, лит. А, пр. Художников, д. 26, корп. 2, лит. А (благоустройство) | х | x | 1 415,1 | 2-4 кв. 2026г |  |
| Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия в кадастровом квартале № 78:36:0005519, ограниченном домами по адресам: дом 24 корп. 1, корпус 3; дом 26, корпус 2, корпус 4 по пр. Художников, дом 7, корпус 2 по ул. Ивана Фомина | кв.м. | 12 727 | 6 144,8 | 2-4 кв. 2026г |  |
| ИТОГО | х | x | 7 559,9 | 2-4 кв. 2026г |  |

*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

| Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, за счет местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы " Петербургские дворы"* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Целевой статьи цел. статья 60000NP002 | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по благоустройству элементов благоустройства по адресу: пр. Художников, д. 24, корп. 3, лит. А, пр. Художников, д. 26, корп. 2, лит. А (озеленение) | х | x | 1 302,5 | 2-4 кв. 2026г |  |
| ИТОГО | х | x | 1 302,5 | 2-4 кв. 2026г |  |

*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

| Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы "Петербургские дворы* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Целевой статьи цел. статья 60000SP001 | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по благоустройству элементов благоустройства по адресу: пр. Художников, д. 24, корп. 3, лит. А, пр. Художников, д. 26, корп. 2, лит. А (благоустройство) | х | x | 16 045,6 | 2-4 кв. 2026г |  |
| Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия в кадастровом квартале № 78:36:0005519, ограниченном домами по адресам: дом 24 корп. 1, корпус 3; дом 26, корпус 2, корпус 4 по пр. Художников, дом 7, корпус 2 по ул. Ивана Фомина | кв.м. | 12 727 | 36 242,0 | 2-4 кв. 2026г |  |
| ИТОГО | х | x | 52 287,6 | 2-4 кв. 2026г |  |

*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

| Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, за счет бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы " Петербургские дворы"* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Целевой статьи цел. статья 60000SP001 | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по благоустройству элементов благоустройства по адресу: пр. Художников, д. 24, корп. 3, лит. А, пр. Художников, д. 26, корп. 2, лит. А (озеленение) | х | x | 25 024,2 | 2-4 кв. 2026г |  |
| ИТОГО | х | x | 25 024,2 | 2-4 кв. 2026г |  |

| Архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Целевой статьи цел. статья 60000 00132 | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | х | x | 525,0 | 1-4 кв. 2026г |  |

| № | Адресный перечень по ремонту асфальтового покрытия на внутриквартальной территории | Адресный перечень по благоустройству территории |
| --- | --- | --- |
|  | ул. Есенина, дом 22 к3-24 | пр. Художников, д. 24, корп. 1, пр. Художников, д. 26, корп. 2, лит. А. |
|  | ул. Ивана Фомина, дом 7к2 |  |
|  | пр. Просвещения, дом 48 |  |
|  | ул. Есенина, дом 18к1-20к1 |  |
|  | ул. Ивана Фомина д. 7 (кадастровый квартал № 78:36:0005519) |  |
|  | Сиреневый бул., д. 8, корп. 1 |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы, мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Благоустройство территории муниципального образования» на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

На 2027 год:

| Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории муниципального образования* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Целевой статьи 600000130 | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтовых покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях | м.кв | 3000,0 | 10 741,0 | 2-3 кв. 2027г |
| Устранение аварийности инертными материалами | х | х | 400,0 | 2-3 кв. 2027г |
| Ремонт детского и спортивного оборудования | ед | 55/16 | 8000,0 | 2-4 кв. 2027г |
| Засыпка песка в песочницу | м.куб | 100 | 550,0 | 2-4 кв. 2027г |
| Разработка сметной документации | х | х | 200,0 | 2-4 кв. 2027г |
| Удаление аварийных и больных деревьев и кустарников | ед. | 15 | 350,0 | 2-4 кв. 2027г |
| Разработка проектной документации | ед. | 2 | 800,0 | 2-4 кв. 2027г |
| Технический надзор | х | х | 600,0 | 2-4 кв. 2027г |
| Оплата восстановительной стоимости на ВКТ | х | х | 4000,0 | 1-4 кв. 2027г |
| ИТОГО | х | х | 25 641,0 | х |

*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

| Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в части создания (размещения), переустройства восстановления и ремонта объектов зеленых насаждений общего пользования местного значения* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Целевой статьи 60000 00131 | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | кв.м. | 213 123 | 16 359,0 | 1-4 кв. 2027г |
| удаление аварийных и больных деревьев и кустарников | х | по результатам обследований | 400,0 | 2-4 кв. 2027г |
| Вывоз листвы с территории ЗНОП | х | х | 1000,0 | 2-4 кв. 2027г |
| Озеленение и посадка цветов в вазоны | х | х | 600,0 | 2-4 кв. 2027г |
| Оплата восстановительной стоимости | х | х | 1500,0 | 1-4 кв. 2027г |
| ИТОГО | x | x | 19 859,0 | x |

*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

| Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы "Петербургские дворы"* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Целевой статьи цел. статья 60000NP001 | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | x | x | х | x |  |

*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

| Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, за счет местного бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы " Петербургские дворы"* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Целевой статьи цел. статья 60000NP002 | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | x | x | х | x |  |

*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

| Архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Целевой статьи цел. статья 60000 00132 | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | х | x | 500,0 | 1-4 кв. 2027г |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы, мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Благоустройство и озеленение территории муниципального образования» на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

На 2028 год:

| Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории муниципального образования* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Целевой статьи 600000130 | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтовых покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях | м.кв | 6000 | 15 000,0 | 2-3 кв. 2028 г |
| Устранение аварийности инертными материалами | м3 | х | 500 | 2-3 кв. 2028 г |
| Ремонт детского и спортивного оборудования | ед | 55/16 | 8000,0 | 2-4 кв. 2028 г |
| Удаление аварийных и больных деревьев и кустарников | ед. | 20 | 400,0 | 2-4 кв. 2028 г |
| Засыпка песка в песочницу | м3 | 100 | 514,0 | 2-4 кв. 2028 г |
| Разработка сметной документации | х | х | 300,0 | 2-4 кв. 2028 г |
| Технический надзор | х | х | 1400,0 |  |
| Разработка проектной документации | ед. | 2 | 1500,0 | 2-4 кв. 2028 г |
| ИТОГО | х | х | 27 614,0 | х |

*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

| Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в части создания (размещения), переустройства восстановления и ремонта объектов зеленых насаждений общего пользования местного значения* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Целевой статьи 60000 00131 | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | кв.м. | 213 123 | 11 823,0 | 1-4 кв. 2028 г. |
| удаление аварийных и больных деревьев и кустарников | х | по результатам обследований | 563,0 | 2-4 кв. 2028 г. |
| Вывоз листвы с территории ЗНОП | х | х | 800,0 | 2-4 кв. 2028 г |
| Озеленение и посадка цветов в вазоны | х | х | 200,0 | 2-4 кв. 2028 г |
| ИТОГО | x | x | 13 386,0 | x |

*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

| Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы "Петербургские дворы"* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Целевой статьи цел. статья 60000NP001 | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | x | x | х | x |  |

*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

| Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, за счет местного бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы " Петербургские дворы"* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Целевой статьи цел. статья 60000NP002 | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | x | x | х | x |  |

*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

| Архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Целевой статьи цел. статья 60000 00132 | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | х | x | х | 1-4 кв. 2028г |  |

Наименование структурного подразделения указано с учетом распоряжения МА ВМО Сергиевское от 24.09.2025г. № 84 «О штатных мероприятиях в местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское»